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突泉镇农业产业链科技创新建设项目位于突泉县工业园区，总投资1727万元（京蒙帮扶资金1500万元、村级自筹227万元），打造集测土配方检验、农机服务、化肥配置销售、潮粮烘干、科学储粮于一体的服务中心。
建设内容：数字农业指挥中心，建设农业实验中心、检测中心、科研中心和技术展示中心，开展农业种植监测调度、农技推广和研究、农机推广等服务。农机装备中心，计划引进先进农机设备，开展农机销售、租赁、培训等服务，立足于提升农业种植水平。水肥配肥中心，探索与企业、专家的三方合作模式，推广普及农业水肥配肥技术，着力提升粮食产量。
项目效益：项目建成后，将推动全县农业全流程托管服务，形成前期农资采购、耕种防收、以及粮食代储代售的链条，进一步提高农业社会化服务工作水平。同时，突泉镇政府可利用项目收益带动8个城中村村集体经济发展，每村年增收近6万元。
目前，基础部分已经完成，钢结构进场，9月20日前实验室及配肥车间钢构架设完成，整体工程11月底前完工。

